https://ia10.com.br/ - Nivaldo Oliveira

Foco no CEBRASPE – ADMINISTRATIVO – 2026

ATENÇÃO: ESTA APOSTILA É, APENAS, UM RESUMO DIRECIONADO PARA CONCURSOS. NA VERDADE, O ALUNO DEVE BUSCAR UM MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR.

.

ia10.com.br - Nivaldo Oliveira

39 - TEORIA DA IMPREVISÃO E FATO DO PRÍNCIPE (PROBABILIDADE 16%)

⬜

MENSAGEM DO MENTOR: O EQUILÍBRIO DIANTE DO IMPREVISTO

Mentor, o tema Teoria da Imprevisão e Fato do Príncipe (16%) trata da manutenção da equação econômico-financeira dos contratos administrativos. O CEBRASPE cobra como o Estado deve reagir quando eventos externos e extraordinários tornam a execução do contrato excessivamente onerosa para o particular. No ia10.com.br, focamos na proteção do parceiro privado contra o arbítrio e os imprevistos da natureza. Ama a Jesus Cristo, que acalmou a tempestade que os discípulos não previram, e entenda que o Direito oferece o reequilíbrio para que o serviço público não pare diante das tormentas econômicas!

⬜

1 - 🟦 O QUE VOCÊ APRENDERÁ COM ESTE MÓDULO (PEGADINHAS AZUIS)

- Álea Ordinária vs. Extraordinária: A banca dirá que a inflação comum permite o reequilíbrio pela Teoria da Imprevisão. Cuidado! A inflação previsível é álea ordinária (risco do negócio). A Imprevisão exige eventos extraordinários e imprevisíveis.

- Fato do Príncipe vs. Fato da Administração: Afirmarão que o atraso no pagamento pelo Estado é Fato do Príncipe. Cuidado! O atraso é Fato da Administração (falta contratual). O Fato do Príncipe é uma medida geral e legítima (ex: aumento de tributo) que reflete indiretamente no contrato.

- Responsabilidade no Fato do Príncipe: Dirão que o Estado só indeniza se a medida for ilegal. Cuidado! O Fato do Príncipe é uma medida legítima, mas que, por onerar o contrato, gera o dever de reequilíbrio para não quebrar o particular.

- Reajuste vs. Revisão: Afirmarão que são sinônimos. Cuidado! Reajuste é previsto em índices no contrato (anual). Revisão (Reequilíbrio) ocorre a qualquer tempo diante de fatos imprevisíveis.

⬜

2 - 🟨 ESTRATÉGIA DE PROVA: 10 PEGADINHAS CEBRASPE

- Pegadinha: Dizer que a Teoria da Imprevisão se aplica a qualquer prejuízo do contratado.

  - Em que consiste: Só se aplica se o evento for imprevisível, extraordinário e tornar a execução insuportável.

- Pegadinha: Afirmar que o Fato do Príncipe decorre de um erro do gestor no contrato.

  - Em que consiste: Decorre de uma autoridade estatal agindo fora do contrato, em sua competência geral (ex: o Ministro da Fazenda aumenta impostos).

- Pegadinha: Dizer que a pandemia (como a COVID-19) não autoriza o reequilíbrio.

  - Em que consiste: É o exemplo clássico de Caso Fortuito/Força Maior que fundamenta a Teoria da Imprevisão.

- Pegadinha: Afirmar que o Fato do Príncipe exige que a medida seja direcionada especificamente àquela empresa.

  - Em que consiste: Se for direcionada à empresa, é alteração unilateral. No Fato do Príncipe, a medida é geral (atinge a todos), mas impacta o contrato.

- Pegadinha: Dizer que o aumento de salários por convenção coletiva é Fato do Príncipe.

  - Em que consiste: Para o STJ, o dissídio coletivo é álea ordinária (risco empresarial), não gerando reequilíbrio automático.

- Pegadinha: Afirmar que a variação cambial (dólar) sempre gera reequilíbrio.

  - Em que consiste: O STJ entende que variações cambiais normais são riscos do negócio. Só gera reequilíbrio se for uma variação abrupta e imprevisível.

- Pegadinha: Dizer que no Fato da Administração o particular é obrigado a trabalhar sem receber por 1 ano.

  - Em que consiste: Pela Lei 14.133, após 2 meses de atraso (salvo calamidade/guerra), o particular pode suspender a execução.

- Pegadinha: Afirmar que o reequilíbrio só pode ser feito para aumentar o valor pago ao particular.

  - Em que consiste: Se o evento tornar o contrato muito barato (ex: redução de tributo), o reequilíbrio é feito em favor da Administração (redução do preço).

- Pegadinha: Dizer que o "Fato do Príncipe" só pode ser praticado pelo ente que contratou.

  - Em que consiste: Pode ser de qualquer esfera (ex: a União aumenta tributo que impacta contrato municipal).

- Pegadinha: Afirmar que a "Teoria da Imprevisão" dispensa a formalização por termo aditivo.

  - Em que consiste: Qualquer alteração de valor exige termo aditivo e devida motivação/cálculo.

⬜

3 - 🟨 RESUMO ESTRATÉGICO (MÉTODO DIDÁTICO DO MENTOR)

Nos contratos administrativos, vigora a cláusula Rebus Sic Stantibus: o contrato deve ser mantido enquanto as condições iniciais permanecerem as mesmas. Se o "mundo mudar" de forma drástica, o contrato deve ser ajustado.

Os Quatro Pilares do Desequilíbrio:

- Teoria da Imprevisão: Eventos externos (natureza ou economia). Ex: Guerra que dispara o preço do asfalto.

- Fato do Príncipe: Ordem geral do Estado. Ex: Criação de novo imposto sobre o serviço contratado.

- Fato da Administração: Falta do Estado especificamente no contrato. Ex: Não entregar o terreno para a obra.

- Caso Fortuito e Força Maior: Eventos da natureza ou humanos inevitáveis. Ex: Enchente que destrói o canteiro de obras.

O objetivo é proteger a Equação Econômico-Financeira. O particular tem direito ao lucro projetado na licitação, desde que não tenha dado causa ao aumento de custos. Ama a Jesus Cristo e saiba que a justiça contratual é o que garante a continuidade dos serviços ao povo!

⬜

4 - 🟨 AS 4 LISTAS ESSENCIAIS (CONCEITOS E DIFERENÇAS)

A) Requisitos para a Teoria da Imprevisão

- Evento posterior à assinatura do contrato.

- Evento imprevisível ou de efeitos incalculáveis.

- Evento estranho à vontade das partes.

- Onerosidade excessiva (quebra do equilíbrio).

B) Exemplos de Fato do Príncipe

- Aumento de alíquota de tributo (ISS, ICMS).

- Proibição de importação de insumo essencial.

- Mudança na legislação trabalhista que onera o setor.

- Criação de novas exigências ambientais por lei geral.

C) Exemplos de Fato da Administração

- Atraso no pagamento das medições por mais de 2 meses.

- Não liberação da área para início da obra.

- Atraso na entrega de projetos executivos de responsabilidade do Estado.

- Interrupção da obra por ordem da fiscalização sem culpa do contratado.

D) O que NÃO gera Reequilíbrio (Álea Ordinária)

- Má gestão da empresa.

- Inflação dentro da meta prevista.

- Greve de funcionários da própria empresa.

- Aumento de insumos dentro da oscilação normal de mercado.

⬜

5 - 🟨 3 TABELAS COMPARATIVAS (SÍNTESE DOS RISCOS)

.table 1: IMPREVISÃO VS. FATO DO PRÍNCIPE VS. FATO DA ADMINISTRAÇÃO

| 🟧 Instituto | Origem do Evento | Exemplo Prático |
| --- | --- | --- |
| Teoria da Imprevisão | Econômica ou Natural (Geral). | Pandemia ou Guerra Mundial. |
| Fato do Príncipe | Ato Estatal Geral (Legítimo). | Aumento de impostos (PIS/COFINS). |
| Fato da Administração | Ato/Omissão Estatal no Contrato. | Atraso no pagamento ou falta de local. |
| Álea Econômica | Mercado (Risco Comum). | Oscilação normal de preços. |

⬜

.table 2: REAJUSTE VS. REVISÃO (REEQUILÍBRIO)

| 🟧 Critério | Reajuste | Revisão (Reequilíbrio) |
| --- | --- | --- |
| Periodicidade | Anual (Previsível). | A qualquer tempo (Imprevisto). |
| Motivo | Perda do poder de compra (Inflação). | Fatos extraordinários/Imprevisão. |
| Índice | Atrelado a índices (ex: IPCA). | Baseado em planilha de custos real. |
| Previsão | Obrigatória no edital. | Decorre diretamente da Lei/CF. |

⬜

.table 3: CONSEQÜÊNCIAS PARA O CONTRATADO

| 🟧 Evento | Direito do Particular |
| --- | --- |
| Imprevisão/Fato Príncipe | Pedir Revisão de Preços (Termo Aditivo). |
| Fato da Adm. (Atraso) | Suspender execução (após 2 meses). |
| Caso Fortuito (Destruição) | Prorrogação de prazo e recomposição. |
| Erro de Cálculo na Proposta | Nenhum (Risco do contratado). |

⬜

.table 4: TIPOS DE ÁLEA (RISCOS)

| 🟧 Álea | Natureza | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Ordinária | Risco comum do negócio. | Do Particular. |
| Extraordinária | Eventos anormais e graves. | Do Estado (Reequilíbrio). |
| Administrativa | Atuação do Estado contratante. | Do Estado (Integral). |

⬜

6 - 🟨 MAPA MENTAL E RECURSO AUDIOVISUAL

ESTRUTURA DE MAPA MENTAL (PARA VOCÊ DESENHAR):

- Centro: EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

- Braço 1 (Imprevisão): Evento Externo | Imprevisível | Onerosidade Excessiva.

- Braço 2 (Fato Príncipe): Ato Geral do Estado | Impacto Indireto | Ex: Impostos.

- Braço 3 (Fato Adm): Descumprimento pelo Estado | Impacto Direto | Ex: Atraso $.

- Braço 4 (Ajustes): Reajuste (Índice/Ano) vs. Revisão (Fato/Qualquer tempo).

INDICAÇÃO DE VÍDEO (YOUTUBE):

- Assunto: Equilíbrio Econômico-Financeiro - Teoria da Imprevisão e Fato do Príncipe.

- Canal: Prof. Herbert Almeida ou Prof. Thallius Moraes.

⬜

7 - 🟨 QUESTÕES DE CONCURSO (VERTICAL)

A) LISTA DE ENUNCIADOS

- (CEBRASPE) A teoria da imprevisão aplica-se quando eventos extraordinários e imprevisíveis tornam a execução do contrato excessivamente onerosa para uma das partes.

- (CEBRASPE) O fato do príncipe configura-se por um ato administrativo ou legislativo de caráter geral que impacta o equilíbrio financeiro do contrato.

- (CEBRASPE) O atraso no pagamento por parte da administração pública por mais de dois meses caracteriza fato do príncipe.

- (CEBRASPE) No caso de fato do príncipe, a administração pública não tem o dever de recompor o equilíbrio econômico-financeiro, pois o ato praticado é legítimo.

- (CEBRASPE) A pandemia de COVID-19 pode ser invocada como fundamento para o reequilíbrio contratual com base na teoria da imprevisão.

- (CEBRASPE) O reajuste de preços por índices previstos no contrato não se confunde com a revisão contratual por fatos imprevisíveis.

- (CEBRASPE) O aumento de encargos tributários incidentes sobre o objeto do contrato é exemplo clássico de fato do príncipe.

- (CEBRASPE) A má gestão financeira da empresa contratada autoriza o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro com base na teoria da imprevisão.

- (CEBRASPE) O fato da administração decorre de uma conduta do Estado que atinge diretamente a execução do contrato específico.

- (CEBRASPE) A variação cambial ordinária da moeda estrangeira é considerada álea extraordinária para fins de revisão contratual.

B) GABARITOS COMENTADOS

QUESTÃO 01

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) ...eventos extraordinários... excessivamente onerosa...

GABARITO: VERDADEIRO. É o conceito puro da Teoria da Imprevisão.

QUESTÃO 02

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) ...ato... de caráter geral que impacta o equilíbrio...

GABARITO: VERDADEIRO. O Fato do Príncipe é uma medida geral (não específica do contrato).

QUESTÃO 03

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) O atraso no pagamento... caracteriza fato do príncipe.

GABARITO: FALSO. Caracteriza Fato da Administração (falta contratual específica).

QUESTÃO 04

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) ...não tem o dever de recompor... pois o ato é legítimo.

GABARITO: FALSO. Embora o ato seja legítimo, o Estado deve manter o equilíbrio financeiro do contrato que ele mesmo firmou.

QUESTÃO 05

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) A pandemia... pode ser invocada como fundamento...

GABARITO: VERDADEIRO. É um evento externo, imprevisível e de efeitos incalculáveis.

QUESTÃO 06

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) O reajuste... não se confunde com a revisão...

GABARITO: VERDADEIRO. Reajuste é para inflação (ordinário); Revisão é para imprevistos (extraordinário).

QUESTÃO 07

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) O aumento de encargos tributários... exemplo clássico de fato do príncipe.

GABARITO: VERDADEIRO. Medida geral que onera o custo do serviço.

QUESTÃO 08

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) A má gestão financeira da empresa... autoriza o pedido de reequilíbrio...

GABARITO: FALSO. A má gestão é risco do particular (álea ordinária).

QUESTÃO 09

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) O fato da administração decorre de uma conduta... que atinge diretamente a execução...

GABARITO: VERDADEIRO. Atuação do Estado enquanto parte contratante.

QUESTÃO 10

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) A variação cambial ordinária... é considerada álea extraordinária...

GABARITO: FALSO. Variação ordinária é risco do negócio (álea ordinária). Só a variação abrupta/anormal permite revisão.

⬜

8 - 🟨 FLASHCARDS (FRONT / BACK)

FRENTE: Diferencie Fato do Príncipe de Fato da Administração.

BACK: Fato do Príncipe é uma medida geral e legítima (ex: imposto). Fato da Administração é uma falha específica no contrato (ex: atraso no pagamento).

⬜

FRENTE: O que é a Álea Ordinária?

BACK: São os riscos normais do mercado e do negócio (inflação, oscilação de preços) que o particular deve suportar.

⬜

FRENTE: Qual o prazo de atraso de pagamento que permite ao particular suspender o contrato?

BACK: Pela Lei 14.133/21, o prazo é de 2 meses (60 dias).

⬜

FRENTE: Aumento de salários por convenção coletiva gera direito a reequilíbrio pela Teoria da Imprevisão?

BACK: Em regra, não. O STJ entende que dissídios coletivos são riscos previsíveis da atividade empresarial.

⬜